安徽省人工智能产业投资发展有限公司

公开招标文件

项目名称：国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计

采 购 人：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

安徽省人工智能产业投资发展有限公司

2026年3月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章 采购需求	7

第四章 评标方法和标准	8

第五章  合同	12

第六章 投标文件格式	18

# 第一章  招标公告

## 一、项目名称及内容

## 1、项目名称：国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计

2、项目地点：安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼

3、招标单位：安徽省人工智能产业投资发展有限公司。

4、项目概况：项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含结构鉴定、结构加固等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为 1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。其余为二期。

5、资金来源：自筹。

6、项目预算： 29.80万元。

7、最高限价： 29.80万元。

8、项目类别：服务类。

9、本工程总工期：自合同签订之日起10天。

二、投标人资格

1、供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有增值税一般纳税人资格；

2、资质要求：故投标人须具备满足下列之一：

(1) 建筑行业(建筑工程)专业工程设计甲级资质；

(2) 建筑行业工程设计甲级资质；

(3) 工程设计综合资质甲级；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体。

（2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2026年4月2日10点

2、开标地点：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

## 四、投标截止时间

同开标时间

## 五、投标文件送达地址

1、请投标单位于2026年4月2日10点前送达，采用邮寄方式送达的投标单位应充分评估送达时限，确保在截止时间前送达文件。

2、投标文件份数：1份。投标文件外封包的封口处须密封，并加盖投标单位公章，否则投标文件将被拒绝。

3、地  址：合肥市合肥高新区习友路3333号，中国（合肥）国际智能语音产业园，3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司，

联系人：黄经理          电  话：18609656739

# 第二章  投标人须知

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计 |
| 2 | 招标人 | 安徽省人工智能产业投资发展有限公司 |
| 3 | 项目地点 | 安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 项目预算（最高限价） | 29.80万元 |
| 6 | 项目工期 | 自合同生效之日起10天 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 项目转包 | 不接受 |
| 9 | 投标保证金 | 不设 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行踏勘现场 |
| 11 | 递交多个备选投标方案 | 不接受 |
| 12 | 询问和质疑 | 见招标公告中的“联系方式” |
| 13 | 补遗答疑澄清 | 本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任 |
| 14 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 15 | 投标文件份数 | 1份 |
| 16 | 投标文件提交地址 | 合肥市合肥高新区习友路3333号，中国（合肥）国际智能语音产业园，3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司， |
| 17 | 投标截止时间 | 2026年4月2日10点 |
| 18 | 开标时间地点 | 2026年4月2日10点 |
| 19 | 评标办法 | 综合评标价法，详见招标文件第四章评标办法 |
| 20 | 评标结果公示 | 评标结束后，招标人将中标候选人在招标人网站予以公示 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 付款方式 | 设计人向发包人提交施工图设计且拿到审图合格，经发包人审核确定，并提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人付到总价款的50%，一期项目施工完成，办理竣工验收后，并提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人支付付到总价款的95%。 项目整体施工完成，办理竣工验收后；或项目不在继续实施后，并提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人支付付到总价款的100%。 |
| 23 | 增值税金要求 | 投标人采用一般纳税计税方法，发票 类型为增值税专用发票。 （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 |
| 24 | 免费质保期 |  |

- 采购需求

一、项目概况与功能需求

（一）项目概况

1.项目名称：国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计

2.项目地点：合肥市高新区习友路3333号

3. 项目概况：项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含结构鉴定、结构加固等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为 1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。其余为二期。

（二）功能需求

1、改造后的荷载要求一、二层实验室活荷载取 10.0kN/㎡，3-4 层荷载保留原水平，5-10 层取 5.0kN/㎡，屋顶取6.0kN/㎡。

2、本项目土建结构设计单位为浙江宝业建筑设计研究院有限公司，二次装修设计单位为江苏省建筑设计研究院股份有限公司。本次设计涉及原设计单位协调从而产生的费用包含在报价内。

第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 1、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件。 |
| 2 | 增值税一般纳税人资格登记表 | 合法有效 | 登录各省电子税务局-可以通过“我的信息”—“纳税人信息”—“资格信息”查询一般纳税人资格有效期，然后进入“我要办税”—“证明开具”—“打印一般纳税人证明”界面进行查询打印。 |
| 3 | 设计资质 | 建筑行业(建筑工程)专业工程设计甲级资质 建筑行业工程设计甲级资质 工程设计综合资质甲级 | 工程设计资质证书有效，提供复印件加盖公章 |
| 4 | 信誉要求 | 存在不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商 | （1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体。 （2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。 |
| 5 | 投标报价 | 最高限价29.80万元 |  |
| 评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标小组根据表中所列各项指标对投标人是否通过资格审查，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与后续评分。有效投标人不足三家时，本次招标失败。 |  |  |  |

2、评标小组按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

3、本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为、60%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（60分） | 企业结构加固项目业绩 | 自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人拟委任项目负责人具有以下业绩之一的： 公共建筑工程结构加固业绩（或房屋改造）。 提供合同首页及对应页（项目特征或项目内容）。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） | 0-20分 |
|  | 项目负责人结构加固项目业绩 | 自2019年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人拟委任项目负责人具有以下业绩之一的： 公共建筑工程结构加固业绩（或房屋改造）。 提供合同首页及对应页（项目特征或项目内容）。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） | 0-20分 |
|  | 企业资质 | 投标人具备下列资质之一后，每多持有一个得10分，最高20分： (1) 建筑行业(建筑工程)专业工程设计甲级资质； (2) 建筑行业工程设计甲级资质； (3) 工程设计综合资质甲级； （工程设计资质证书有效并提供复印件加盖公章） | 0-20分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且（不含税）投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。价格每高与基准价1%扣一分，扣完为止。 |  |  |

4、分值汇总

（1）评标小组各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取评标小组成员评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

5、确定中标候选人

本次评标采用综合评分法。评标小组对通过资格审查的企业，按照综合评分对投标方案及投标报价进行打分，确定一名中标候选人。若出现评分相同的情形，评标小组结合投标报价进行排序，确定投标报价低的为中标侯选人。投标报价也相等的，以技术资信得分高的优先；如果技术资信得分也相等。由评标小组根据文件投票，按照少数服从多数的原则确定中标侯选人顺序。

6、签订合同

（1）自中标结果公告（https://www.chinaitcapital.com）之日起 30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定签订书面合同。

（2）中标供应商在规定时间内拒绝签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人，选定的中标人与预期差距大，或对公司明显不利的，可以重新招标

# 第五章  合同

建筑工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工程名称：国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计

工程地点：安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼

合同编号：

设计证书等级：

发包人：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

设计人：

签订日期：                年    月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计项目，工程地点为安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

满足现行的建筑工程建设标准及设计规范。

第三条 本合同项目的名称、项目负责人、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：

设计项目负责人：

项目规模、内容及服务需求:

1. 项目规模：项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含结构鉴定、结构加固等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为 1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。其余为二期。

2. 服务需求：完成结构鉴定、提供具体的施工图纸，并配合完成审图手续。

第四条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的全部测绘文件、地质勘察文件、原设计图纸资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

交付设计文件：设计文件，份数：5份；

交付地点：安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园3号楼；

交付时间：                              。

第六条 费用

6.1本项目合同总设计费为人民币：        元（大写为         元整）。

设计人为履行本合同而发生的所有费用均包含在合同价款中，发包人不再另行支付其它任何费用。

第七条 支付方式

7.1

| 付款时间 | 比 例 |
| --- | --- |
| 首次付款：设计人向发包人提交施工图设计，且发包人拿到审图合格，设计人书面申请并经发包人审核确定，设计人提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人付到总价款的50%， | 发包人支付到总价款的50% |
| 最后付款：一期项目施工完成，办理竣工验收后，设计人并提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人支付到总价款的95%。 | 发包人支付到总价款95% |
| 项目整体施工完成，办理竣工验收后；或项目不在继续实施后，并提供等额增值税专用发票后30天内，发包人向设计人支付付到总价款的100%。 | 发包人支付到总价款100% |

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延。

8.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

8.1.4发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作方面的便利条件。

8.2设计人责任

8.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。设计结果应满足有评审资质单位的评审要求。

8.2.2设计合理使用年限为按国家规定使用年限。

8.2.3负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

8.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额按照国家有关规定执行。

8.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应按本合同金额每日百分之一支付发包人违约金，违约金不足以弥补损失的，应赔偿损失。

8.2.6合同生效后，设计单位要求终止或解除合同，经发包人同意后设计单位应按合同总价20%支付违约金。

8.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.8设计文件（初步设计、施工图设计）必须符合国家规范及相应阶段的设计深度，否则须承担相应的经济损失和责任。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决方式

本建设工程设计合同发生争议，发包单位与设计单位应及时协商解决，协商不成时，双方当事人均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。因争议提起诉讼的，违约方应当承担案件诉讼费、财产保全费、财产保全责任险费、执行费等费用，以及对方聘请律师的律师服务费。

第十一条 合同生效及其他

11.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止，但本协议第九条不因合同出现无效、解除、履行完毕而解除。

11.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。

11.6本合同生效后，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.7发包人的招标文件、设计人的投标文件，双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

发包人名称：                      设计人名称：

（盖章）                        （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）　　　      法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）            委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：              　　　  　   邮政编码：

电话：               　　　　　      电话：

传真：             　　　　　　      传真：

开户银行：           　　　　　      开户银行：

银行帐号：             　　　　  　  银行帐号：

- 投标文件格式

## 国家人工智能应用中试基地（科学领域物质科学方向）建设项目结构加固设计

### 投

### 标

### 文

### 件

投标人：

联系人：             联系电话：

## 年  月  日

目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 法定代表人授权书 |  |
| 三 | 营业执照或事业单位法人证书 |  |
| 四 | 资质证书 |  |
| 五 | 增值税一般纳税人资格登记表 |  |
| 六 | 信誉要求 |  |
| 七 | 业绩证明 |  |
| 八 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |

备注：响应文件制作软件中的响应文件组成中格式与本招标文件下述响应文件格式不一致的，以下述响应文件格式为准，并按下述格式编制响应文件。

## 一、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | （含税：写明税率） |
| 其他 |  |

投标人签章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

## 二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（投标人地址）之（投标人全称）  的法定代表人（姓名）授权（被授权人姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改          项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书签字生效。有效期为自开标之日起      日。

被授权人签字：            法定代表人签字：

职务：

所在部门：

投标人（公章）：

日期：

法定代表人身份证复印件或扫描件 （人像面、国徽面）

代理人身份证复印件或扫描件 （人像面、国徽面）

## 三、营业执照或事业单位法人证书

## （投标人可自行制作格式）

## 四、资质证书

## (投标人可自行制作格式）

## 五、增值税一般纳税人资格登记表

## 登录各省电子税务局-可以通过“我的信息”—“纳税人信息”—“资格信息”查询一般纳税人资格有效期，然后进入“我要办税”—“证明开具”—“打印一般纳税人证明”界面进行查询打印。

## 六、信誉要求

1.信用中国网中被未被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体查询截图；

2.中国政府采购网中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

## 3.中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人查询截图

## 七、业绩证明

## (投标人可自行制作格式，生效的合同复印件盖章为准）

八、投标人认为需要提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）