安徽省人工智能产业投资发展有限公司

公开招标文件

项目名称：中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计

采 购 人：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

安徽省人工智能产业投资发展有限公司

2026年4月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章 采购需求	8

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	10

第五章  合同	13

第六章 投标文件格式	20

# 第一章  招标公告

一、项目名称及内容

1、项目名称：中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计

2、项目地点：安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼

3、招标单位：安徽省人工智能产业投资发展有限公司。

4、项目概况：项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含实验室装饰装修、结构加固、消防、暖通、强弱电改造等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。

5、资金来源：自筹。

6、项目预算：8.31万元。

7、最高限价：8.31万元。

8、项目类别：服务类。

9、本工程总工期：自合同签订之日起至项目全部施工完毕并完成结算时止。

二、投标人资格

1、供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有增值税一般纳税人资格；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体。

（2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2026年4月14日11点

2、开标地点：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

四、投标截止时间

同开标时间

五、投标文件送达地址

1、请投标单位于2026年4月14日11点前送达，采用邮寄方式送达的投标单位应充分评估送达时限，确保在截止时间前送达文件。

2、投标文件份数：1份。投标文件外封包的封口处须密封，并加盖投标单位公章，否则投标文件将被拒绝。

3、地  址：合肥市合肥高新区习友路3333号，中国（合肥）国际智能语音

产业园，3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司，

联系人：黄经理          电  话：18609656739

# 第二章  投标人须知

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计 |
| 2 | 招标人 | 安徽省人工智能产业投资发展有限公司 |
| 3 | 项目地点 | 安徽省合肥高新区习友路3333号中国声谷产业园6号楼南楼及裙楼 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 项目预算（最高限价） | 最高投标费率37.5%。8.31万元 |
| 6 | 项目工期 | 自合同签订之日起至项目全部施工完毕并完成结算时止 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 项目转包 | 不接受 |
| 9 | 投标保证金 | 不设 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理，投标视为已充分考虑现场条件. |
| 11 | 递交多个备选投标方案 | 不接受 |
| 12 | 询问和质疑 | 见招标公告中的“联系方式” |
| 13 | 补遗答疑澄清 | 本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任 |
| 14 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 15 | 投标文件份数 | 1份 |
| 16 | 投标文件提交地址 | 合肥市合肥高新区习友路3333号，中国（合肥）国际智能语音产业园，3号楼六层，安徽省人工智能产业投资发展有限公司， |
| 17 | 投标截止时间 | 2026年4月14日11点 |
| 18 | 开标时间地点 | 2026年4月14日11点 |
| 19 | 评标办法 | 综合评标价法，详见招标文件第四章评标办法 |
| 20 | 评标结果公示 | 评标结束后，招标人将中标候选人在招标人网站予以公示 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 付款方式 | 1.完成清单计价（含工程量清单编制+控制价）相应工作内容，提交成果文件，待确定施工项目中标人后，按施工项目中标价基数进行计算，一个月内支付清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价的70%； 2.工程竣工验收合格，跟踪审计及结算审计完成后三个月内支付至全过程审计费（以结算审计结果为基数）与清单控制价编制费的100%。 3.工程结算审核核减额超过报审金额10%的，其超过10%部分的造价咨询费用由施工单位承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给工程造价咨询单位。 发票开具方式：国家税务部门认可的增值税专用发票。 |
| 23 | 增值税金要求 | 投标人采用一般纳税计税方法，发票 类型为增值税专用发票。 （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 |
| 24 | 免费质保期 |  |

- 采购需求

一、项目概况与功能需求

（一）项目概况

1.项目名称：中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计

2.项目地点：合肥市高新区习友路3333号

3. 项目概况：项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含实验室装饰装修、结构加固、消防、暖通、强弱电改造等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为 1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。其余为二期，一期项目建安费用约1800万元。

二、报价方式：

本合同最高限价为8.31万元。

本项目采用费率招标，即参考皖价服[2007]86号文件关于取费标准基础上的费率，本项目最高投标费率为37.5%。

清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（4.3‰）×           （中标费率）%=       元。

施工阶段全过程工程造价控制暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（8‰）×             （中标费率）%=       元。

暂定合同总价=清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价+施工阶段全过程工程造价控制暂定价=         元。

最终工程项目清单计价（含工程量清单编制+控制价）服务费以建安工程费中标价为基数，即为工程中标金额*4.3‰*中标费率；施工阶段全过程工程造价控制服务费以建安工程合同最终审定的建安工程价款为基数，即为最终审定的建安工程价款*8‰*中标费率。本合同结算金额为前述两项结算金额之和。最终结算金额不超过暂定合同价总价。

本项目无任何延期费用补偿。

第四章  评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

1、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件。 |
| 2 | 增值税一般纳税人资格登记表 | 合法有效 | 登录电子税务局-通过“我的信息”-输入“一般纳税人资格查询”-提供网页版查询截图或提供其他有效证明 |
| 3 | 信誉要求 | 存在不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商 | （1）“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体。 （2）“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中被列入失信被执行人。 |
| 4 | 投标报价 | 最高限价8.31万元。 最高投标费率37.5%。 |  |
| 评审指标通过标准：以上材料在投标文件中清晰可见，且投标人必须通过上述全部指标。 评标小组根据表中所列各项指标对投标人是否通过资格审查，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与后续评分。有效投标人不足三家时，本次招标失败。 |  |  |  |

2、评标小组按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

3、本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为60%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（60分） | 企业业绩 | 自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人具有公共建筑全过程跟踪审计项目的业绩。 提供合同首页及对应页。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） | 0-20分 |
|  | 项目负责人业绩 | 自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人拟委任项目负责人具有公共建筑全过程跟踪审计项目的业绩。 提供合同首页及对应页。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） 请提供拟任本项目负责人注册一级造价师证书复印件，同步提供2026年以来任意1个月拟任项目负责人在投标单位社保缴纳情况。 | 0-20分 |
|  | 技术文件 | 根据投标人针对本项目提供跟踪审计方案进行评审： 较好的：14-20分 一般的：5-13分 较差的：1-4分 未提供相关描述的，不得分差的或未提供相关描述的，不得分 建议编制要求如下： （1）页面排版要求：纸张：A4；行距：固定值22磅；页边距：上2.5厘米，其余均为2.0厘米； （2）字体图片要求：字体：宋体；标题：三号；其他为四号；图表图片大小由投标人自行决定； （3）编制篇幅:方案的篇幅不超过20页。 | 0-20分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，以满足招标文件要求且投标费率最低的为评标基准费率，其价格分为满分40分。其他投标人的投标费率每高于投标基准费率一个百分点扣一分，扣完为止。 |  |  |

4、分值汇总

（1）评标小组各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取评标小组成员评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

5、确定中标候选人

本次评标采用综合评分法。评标小组对通过资格审查的企业，按照综合评分对投标方案及投标报价进行打分，确定一名中标候选人。若出现评分相同的情形，评标小组结合投标报价进行排序，确定投标报价低的为中标侯选人。投标报价也相等的，以技术资信得分高的优先；如果技术资信得分也相等。由评标小组根据文件投票，按照少数服从多数的原则确定中标侯选人顺序。

6、签订合同

（1）自中标结果公告（https://www.chinaitcapital.com）之日起 30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定签订书面合同。

（2）中标供应商在规定时间内拒绝签订合同的，采购人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人，选定的中标人与预期差距大，或对公司明显不利的，可以重新招标

第五章  合同

中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）

跟

踪

审

计

合

同

项目名称：中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计

甲方（招标人）：安徽省人工智能产业投资发展有限公司

乙方（成交供应商）：

签 订 地：

签订日期：   年 月  日

第一部分 合同书

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、工程概况

项目拟对中国声谷六号楼南楼及裙楼进行改造，总建筑面积约 24622.96㎡。其中，地上总建筑面积约21018.06㎡，其中六号楼南楼建筑地上10层，面积16825.41㎡，裙楼建筑地上2层，面积约4192.65㎡；地下建筑面积约为3604.9㎡。

主要改造内容为将六号楼南楼及裙楼改造为综合实验室及配套管理用房，建设内容包含实验室装饰装修、结构加固、消防、暖通、强弱电改造等。

项目分为一期及二期，一期主要对中国声谷六号楼南楼一层及裙楼一层进行改造，涉及总建筑面积约为 3604.9㎡，其中南楼一层建筑面积约为1721.92㎡，裙楼一层建筑面积约为1882.98㎡，地下车库建筑面积约为3604.90㎡。一期项目建安费用约1800万元。

二、协议期限、业务范围

1.服务名称：中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计。

2.服务期限：自合同签订之日起直至项目竣工验收交付为止（含项目竣工结算）。

3. 服务范围：包含但不限于本项目上述工程施工全过程跟踪审计服务（服务期具体为自合同签订之日起至项目竣工验收交付为止）和项目竣工结算。

三、跟踪审计工作要求

##### 1.工程审计服务范围：

##### 本次招标范围内委托项目所包含的所有专业工程（含设备采购）跟踪审计及竣工结算审核(初审)。

##### 2.本次招标项目服务内容包括：

2.1本项目不允许分包。

2.2乙方须保证结算审核质量。

2.3工作内容及时限的规定：

（1）乙方审计人员通过调查、审核、计算、收集形成的，能够证实审计事项真相的证明材料；

（2）审计证明材料应符合客观性、相关性、充分性、合法性的要求；

（3）审计证明材料应满足招投标文件、合同等的规定，取得相关责任人的签章；

（4）乙方应对跟踪审计项目实施阶段发现的问题、可能涉及造价增加的工程联系单、设计变更等应及时提出审计意见。乙方应督促被审计单位执行、落实审计意见和建议，并做好相关统计收发记录；

(5)乙方应就涉及费用增减的《工程联系单》，在相对应的《经济签证单》中明确费用建议，以供相关单位进行参考，分析费用、工期索赔的产生原因及责任划分，关注索赔证据的保存，审查索赔程序的合法性及索赔金额的合理性、准确性，每月 5 号前完成上月审核工作并出具月审核报告递交给造价工程师，并保证月审核报告真实、准确，记录并附相关审计依据材料；

（6）乙方对被审计单位（如总包、分包等）的预付款、进度款拨付(扣回)的审核。对工程进度款的审核，由施工单位按实际完成的工作量，分期上报，由监理单位、审计单位审核后，报建设单位确认后付款。其上报及审核结果应及时报项目现场工程师知悉，协助造价工程师复核是否满足有关合同文件、招投标等文件的规定；

（7）依据合同及招标要求，审查设备、材料的采购价格、规格、品牌。尤其要对关联企业所供设备、材料的价格进行检查，及时掌握招标文件中推荐购买的材料及设备的定价及询价情况；

（8）审计人员应经常深入施工现场(每次到现场的审计人员不少于 1 人)，掌握工程进展情况。对涉及造价增减的项目进行复审，并做好现场记录、取证；

（9）所有现场记录、取证资料形成纸质及电子档，各工程项目竣工后汇总移交给建设单位；

（10）结算完成后，审计单位将签字盖章的结算成果（含软件版）提供给建设单位，并配合建设单位的上级集团开展复审工作；

2.4配合完成工程材料、设备的材料询价；

2.5配合招标人进行外出考察；

2.6协助招标人对工程变更及经济签证台账办理及更新，台账内容应包括：

（1）变更内容及申请原因，实施单位，概算金额，设计单位意见；

（2）内部审核或专家论证情况；

（3）批准时间及批准人，工程变更指令单号及下发时间；

（4）申报签证金额，监理及跟踪审计意见，变更实施情况，签证款支付情况等。

2.7参加招标人组织的工程例会、监理例会和其他协调会议；

2.8在每个单位工程竣工后，应及时、准确地完成初审，提交审计报告；

2.9本工程质保期内进行的工程维修，跟踪审计工作仍由中标单位承担。

2.10其它与造价控制相关的工作内容。

2.11负责对施工单位上报的已完成工作量进行审核，并提供付款建议书；

2.12承、发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

2.13本工程的隐蔽分项工程在施工过程中审计单位要全程旁站并监督监理单位，确保满足合同约定的工程费用的投入；

2.14及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整结算报告；

2.15结算完成后，审计单位将签字盖章的结算成果（含软件版）提供给建设单位；

2.16参加召开的工地例会、专项会议，并做好相关议纪要；

2.17其他要求：参照招标文件具体要求。

四、收费与付款方式

1.跟踪审计收费：

本合同暂定总价为       万元。

本项目采用费率招标，即参考皖价服[2007]86号文件关于取费标准基础上的中标费率为        %。

清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（4.3‰）×           （中标费率）%=       元。

施工阶段全过程工程造价控制暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（8‰）×             （中标费率）%=       元。

暂定合同总价=清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价+施工阶段全过程工程造价控制暂定价=         元。

最终工程项目清单计价（含工程量清单编制+控制价）服务费以建安工程费中标价为基数，即为工程中标金额*4.3‰*中标费率；施工阶段全过程工程造价控制服务费以建安工程合同最终审定的建安工程价款为基数，即为最终审定的建安工程价款*8‰*中标费率。本合同结算金额为前述两项结算金额之和。最终结算金额不超过暂定合同价总价。

本项目无任何延期费用补偿。

备注：所报费率应含但不限于人员工资、办公费、通讯费、差旅费、食宿费、验收等为完成本次项目所发生的一切费用、税金。

2.付款方式和发票开具方式

2.1付款方式

2.1.1.完成清单计价（含工程量清单编制+控制价）相应工作内容，提交成果文件，待确定施工项目中标人后，按施工项目中标价基数进行计算，一个月内支付清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价的70%；

2.1.2.工程竣工验收合格，跟踪审计及结算审计完成后三个月内支付至全过程审计费（以结算审计结果为基数）与清单控制价编制费的100%。

2.1.3.工程结算审核核减额超过报审金额10%的，其超过10%部分的造价咨询费用由施工单位承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给工程造价咨询单位。

2.2发票开具方式：国家税务部门认可的增值税专用发票。

五、争议解决办法

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向 项目所在地 人民法院起诉。

六、保密义务

双方应对在本合同履行过程中获取的对方的资料信息（包括但不限于工程图纸、造价数据、招标控制价、财务信息等）承担保密义务。未经对方书面许可，不得向第三方泄露，亦不得用于本合同目的之外的任何用途。此义务不因合同终止而失效。

七、合同生效和份数

1.本协议书由双方法人代表或授权代表人签字盖章后即生效。

2.协议书一式 肆 份，由甲方执 贰份，乙方执贰 份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

招标人名称：                        投标人名称：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）　　　     法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）           委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：              　　　  　   邮政编码：

电话：               　　　　　      电话：

传真：             　　　　　　      传真：

开户银行：           　　　　　      开户银行：

银行帐号：             　　　　  　  银行帐号：

# 第六章 投标文件格式

中国声谷6号楼南楼及裙楼（AI中试基地）改造项目（一期）全过程跟踪审计

投

标

文

件

投标人：

联系人：             联系电话：

年  月  日

目录

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照或事业单位法人证书 |  |
| 二 | 法定代表人授权书 |  |
| 三 | 增值税一般纳税人资格登记表 |  |
| 四 | 信誉要求 |  |
| 五 | 报价表 |  |
| 六 | 业绩证明 |  |
| 七 | 技术方案 |  |
| 八 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |

备注：响应文件制作软件中的响应文件组成中格式与本招标文件下述响应文件格式不一致的，以下述响应文件格式为准，并按下述格式编制响应文件。

一、营业执照或事业单位法人证书

（投标人可自行制作格式）

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（投标人地址）之（投标人全称）  的法定代表人（姓名）授权（被授权人姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改          项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书签字生效。有效期为自开标之日起      日。

被授权人签字：            法定代表人签字：

职务：

所在部门：

投标人（公章）：

日期：

法定代表人身份证复印件或扫描件 （人像面、国徽面）

代理人身份证复印件或扫描件 （人像面、国徽面）

三、增值税一般纳税人资格登记表

登录电子税务局-通过“我的信息”-输入“一般纳税人资格查询”-提供网页版查询截图或提供其他有效证明。

四、信誉要求

1.信用中国网中被未被列入严重失信主体、经营异常名录、重大税收违法失信主体查询截图；

2.中国政府采购网中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

3.中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人查询截图

五、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | 费率： 总价： （含税：写明税率） |
| 其他 | ①工程项目清单计价（含工程量清单编制+控制价）服务费以建安工程费中标价为基数，即为工程中标金额*4.3‰*投标费率 %= 元； ②施工阶段全过程工程造价控制服务费以建安工程费最终审定的价格为基数，即为最终审定的建安工程价款*8‰*投标费率 %= 元。 ③本合同结算金额为前述两项结算金额之和。①+②= 元 |

投标人签章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.投标报价方式：

本合同最高限价为8.31万元。

本项目采用费率招标，即参考皖价服[2007]86号文件关于取费标准基础上的费率，本项目最高投标费率为37.5%。

清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（4.3‰）×           （中标费率）%=       元。

施工阶段全过程工程造价控制暂定价=建安工程估算价（1800万元）×标准收费费率（8‰）×             （中标费率）%=       元。

暂定合同总价=清单计价（含工程量清单编制+控制价）暂定价+施工阶段全过程工程造价控制暂定价=         元。

最终工程项目清单计价（含工程量清单编制+控制价）服务费以建安工程费中标价为基数，即为工程中标金额*4.3‰*中标费率；施工阶段全过程工程造价控制服务费以建安工程合同最终审定的建安工程价款为基数，即为最终审定的建安工程价款*8‰*中标费率。本合同结算金额为前述两项结算金额之和。最终结算金额不超过暂定合同价总价。

本项目无任何延期费用补偿。

六、业绩证明

(投标人可自行制作格式，生效的合同复印件盖章为准）

| 企业业绩 | 自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人具有公共建筑全过程跟踪审计项目的业绩。 提供合同首页及对应页。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） |
| --- | --- |
| 项目负责人业绩 | 自2021年1月1日以来 (以合同签订时间为准)，投标人拟委任项目负责人具有公共建筑全过程跟踪审计项目的业绩。 提供合同首页及对应页。每提供一个得10分，最高20分。（生效的合同复印件盖章为准） 请提供拟任本项目负责人注册一级造价师证书复印件，同步提供2026年以来任意1个月拟任项目负责人在投标单位社保缴纳情况。 |

七、技术文件

(投标人可自行制作格式）

根据投标人针对本项目提供跟踪审计方案进行评审：

较好的：14-20分

一般的：5-13分

较差的：1-4分

未提供相关描述的，不得分

建议编制要求如下：

（1）页面排版要求：纸张：A4；行距：固定值22磅；页边距：上2.5厘米，其余均为2.0厘米；

（2）字体图片要求：字体：宋体；标题：三号；其他为四号；图表图片大小由投标人自行决定；

（3）编制篇幅:方案的篇幅不超过20页。

八、投标人认为需要提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）